KB Indonesia AI FDS

Fraud Detection System

인도네시아 FDS 전문가 5인 종합 검토 보고서

PT Bank KB Bukopin Tbk

PoC 프로젝트 검토 및 프로덕션 전환 제안서

| 작성일: 2026년 4월 3일 | 버전: 1.0 |
| --- | --- |
| 보안등급: Confidential | 배포대상: KB Indonesia 경영진 |

검토 전문가 패널

OJK/PPATK 규제 전문가 | FDS 탐지 로직 전문가 | 결제 시스템 전문가 | 보안/개인정보 전문가 | 은행 운영 전문가

# 목차

# Executive Summary

본 보고서는 KB Indonesia (PT Bank KB Bukopin) AI 기반 Fraud Detection System(FDS) PoC 프로젝트에 대해 인도네시아 FDS 전문가 5인이 수행한 종합 검토 결과를 담고 있습니다.

검토 결론: PoC 기술 시연용으로는 우수하나, 프로덕션 전환까지 최소 12~14개월 소요 예상

## 전문가별 종합 평가

| 전문가 | 검토 영역 | 등급 | 핵심 발견 |
| --- | --- | --- | --- |
| OJK/PPATK 규제 전문가 | 인도네시아 금융규제 | NON-COMPLIANT | STR/CTR 보고 전무, goAML 미연동, CDD 부재, 결제채널 미분화 |
| FDS 탐지 로직 전문가 | 사기 탐지 효과성 | WEAK | QRIS/ATO 규칙 부재, 점수 중복합산, DB기본값 불일치, 교차거래 분석 불가 |
| 결제 시스템 전문가 | BI-FAST/RTGS/QRIS | NON-COMPLIANT | 결제채널 완전 미분화, 채널별 위험프로파일/임계값 구분 없음 |
| 보안/개인정보 전문가 | UU PDP, 보안 | 4 CRITICAL | API 인증 전무, 국외 데이터 전송, DB 미암호화, 프롬프트 인젝션 우회 |
| 은행 운영 전문가 | 운영 프로세스 | 1.6/10 | 케이스 관리 0%, 고객 통지 0%, PPATK 보고 0%, 코어뱅킹 연동 0% |

# CRITICAL 이슈 (즉시 조치 필요)

5인 전문가가 공통으로 지적한 즉시 조치가 필요한 최우선 이슈입니다.

## 2.1  API 인증/인가 완전 부재

심각도: CRITICAL

현재 모든 API 엔드포인트에 인증이 없습니다. 네트워크 접근 가능한 누구나 규칙 비활성화, 임계값 변경, 거래이력 조회가 가능합니다.

- 규칙 점수 변경: PUT /api/rules/{rule_name} — 인증 없이 즉시 적용

- 임계값 조작: PUT /api/conditions/{param_name} — FDS 무력화 가능

- 거래 이력 열람: GET /api/transactions — 전체 분석 결과 노출

권고: JWT + RBAC(역할 기반 접근 제어) 즉시 구현

## 2.2  PPATK 보고 체계 전무

심각도: CRITICAL — 법적 의무 불이행

LTKM(현금거래보고), LTKT(의심거래보고) 자동 생성 기능이 전혀 없으며, goAML 시스템 연동도 미구현입니다. UU No. 8/2010에 따라 보고 의무 불이행은 형사 처벌 대상입니다.

권고: goAML XML 기반 자동 보고 모듈 + 3영업일 기한 관리 시스템 구축

## 2.3  결제 채널 미분화 (BI-FAST/RTGS/SKNBI/QRIS)

심각도: CRITICAL

TransactionType이 3개(domestic/interbank/international)뿐이며, 인도네시아 5대 결제 인프라를 구분하지 못합니다. Fraud Case KB에서 BI-FAST, RTGS, QRIS를 명시적으로 언급하나 시스템은 활용 불가합니다.

| BI-FAST | RTGS | SKNBI | QRIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시간 24/7 건당 250M IDR 한도 fan-out 사기 선호 | 실시간 대액이체 100M+ IDR 자금세탁 경로 | 배치 정산 1일 2~3회 structuring 위험 | QR 결제 건당 10M IDR 한도 가맹점 위조 위험 |

## 2.4  UU PDP 국외 데이터 전송 위반

심각도: CRITICAL — 매출액 2% 과징금 리스크

거래 데이터가 OpenAI 미국 서버로 전송되고 있으나, UU PDP 제56조가 요구하는 국외 이전 조건(DPA, SCC, 동의)을 충족하지 못합니다.

권고: AWS Bedrock(Jakarta/Singapore 리전) 전환 또는 온프레미스 LLM 도입

## 2.5  점수 중복 합산 구조적 결함

심각도: CRITICAL

is_large_amount 조건이 7개 규칙에서 중복 사용되어, 동일 위험 지표가 과대 반영됩니다. SIM swap 거래 시 110점(→100캡)이 산출되는 등 점수 부풀림이 발생합니다.

권고: 카테고리별 MAX 스코어 + 카테고리간 합산 방식으로 전환

# 규제 준수 현황

| 규제 영역 | 준수 등급 | 심각도 | 핵심 결함 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPATK CTR (현금거래보고) | PARTIAL | 높음 | 현금/전자 미구분 |
| PPATK STR (의심거래보고) | NON-COMPLIANT | 치명적 | 보고 체계 전면 부재 |
| goAML 시스템 연동 | NON-COMPLIANT | 치명적 | 연동 없음 |
| OJK AML/CFT (POJK 12/2017) | PARTIAL | 높음 | CDD 데이터 부재 |
| BI 결제채널 구분 | NON-COMPLIANT | 높음 | BI-FAST/RTGS/QRIS 미분화 |
| UU PDP (개인정보보호) | PARTIAL | 높음 | 국외 전송 통제 미비 |
| FATF Rec.10 CDD | NON-COMPLIANT | 치명적 | CDD 연동 없음 |
| FATF Rec.16 Wire Transfer | NON-COMPLIANT | 높음 | 송금인 정보 부족 |
| PEP 심사 | NOT ADDRESSED | 높음 | 전혀 미구현 |
| DTTOT/UN/OFAC 제재목록 | PARTIAL | 높음 | 국가만, 개인/법인 미지원 |
| 고객 차단 통지 | NON-COMPLIANT | 높음 | 통지 체계 없음 |

# FDS 탐지 효과성 분석

## 탐지 갭 (놓치는 사기)

| 시나리오 | 탐지 불가 이유 | 심각도 | 관련 사례 |
| --- | --- | --- | --- |
| QRIS/E-Wallet 사기 | QRIS 채널 규칙 없음, 금액이 25M 미만으로 탐지 불가 | CRITICAL | case_011 |
| Account Takeover (ATO) | 한도변경/로그인시도/비밀번호 초기화 관련 필드/규칙 없음 | CRITICAL | case_010 |
| 인바운드 Mule 패턴 | 수신측 다중소스 입금 탐지 불가 (송금자 관점만 설계) | HIGH | case_001 |
| 교차거래 상관분석 | 단일거래 독립평가 구조 거래 간 상관관계 분석 불가 | HIGH | case_003 |
| TBML(무역기반 세탁) | 무역서류 검증 필드 없음 합법국가(SG,HK) 경유 시 미탐 | MEDIUM | case_009 |

## 오탐 위험 (정상 거래 차단)

| 시나리오 | 오탐 이유 | 심각도 | 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 라마단/THR 시즌 | 계절성 미반영, THR 보너스로 인한 평소 5-10배 거래 증가가 anomaly 트리거 | CRITICAL | 대량 오탐 |
| UMKM 소상공인 | 도매상 일 20-30건 거래가 정상이나 high_frequency 규칙 트리거 | HIGH | 고객 이탈 |
| 기업 급여 일괄지급 | 50명 급여 → frequency(25) + anomal(20) = 45점으로 경보 | HIGH | 업무 차질 |

# 보안 및 개인정보보호 평가

| # | 이슈 | 심각도 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | API 인증/인가 전면 부재 | CRITICAL | JWT + RBAC 구현 (2-3일) |
| C2 | 국외 데이터 전송 통제 미비 | CRITICAL | DPA 체결 또는 자체 LLM 전환 (1-4주) |
| C3 | DB 미암호화 (SQLite 평문) | CRITICAL | SQLCipher 또는 PostgreSQL+TDE (3-5일) |
| C4 | API 키 런타임 보호 부재 | CRITICAL | Secrets Manager 도입 (1-2일) |
| H1 | Rate Limiting 부재 | HIGH | slowapi 적용 (1일) |
| H2 | 프롬프트 인젝션 우회 가능 | HIGH | Unicode 정규화 + 다국어 필터 (2-3일) |
| H3 | 감사 로그 무결성 미보장 | HIGH | 해시 체인 + 외부 앵커링 (2-3일) |
| H4 | UU PDP 동의/고지 절차 부재 | HIGH | 개인정보 처리 동의 절차 구축 (1-2주) |
| H5 | POJK IT 리스크 관리 미준수 | HIGH | IT 리스크 프레임워크 수립 (2-4주) |

긍정적 평가 사항

- sender_account_id, recipient_account_id, device_id, ip_address는 LLM에 미전송 (적절한 PII 보호)

- transaction_id 마스킹 처리 구현됨

- memo 필드에 대한 기본적인 sanitize_text 구현됨

# 은행 운영 준비도

| 영역 | 점수 | 등급 | 프로덕션까지 소요 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 케이스 관리 워크플로우 | 1/10 | 심각 | 3-4개월 |
| 고객 대응 (통지/이의제기) | 0/10 | 심각 | 2-3개월 |
| PPATK 보고 체계 | 1/10 | 심각 | 3-5개월 |
| 내부 통제 (RBAC/감사) | 2/10 | 심각 | 2-3개월 |
| 운영 연속성 | 3/10 | 미흡 | 2-4개월 |
| 코어뱅킹 연동 | 0/10 | 심각 | 4-6개월 |
| KPI 및 성과 측정 | 2/10 | 미흡 | 1-2개월 |
| 비용 최적화 | 4/10 | 보통 | 1-2개월 |

종합 운영 준비도: 1.6 / 10 (PoC 수준)

# PoC 강점 (전문가 공통 인정)

리뷰 전문가 5인이 공통으로 긍정 평가한 사항입니다.

| 항목 | 평가 |
| --- | --- |
| 당근페이 3계층 패턴 | Condition → Rule → Policy 충실 구현, 로직과 설정 분리 우수 |
| XML 구조화 프롬프트 | <role>, <evaluation_flow>, <evaluation_criteria> 등 정확한 패턴 적용 |
| 수동 RAG 파이프라인 | Retrieve + Prompt + API 수동 조합 (당근페이 Step 3) |
| Fraud Case KB 품질 | 12건 인도네시아 특화 사례 (BRI, BCA, Mandiri, BI-FAST, RTGS) |
| 동적 규칙 관리 | DB 기반 실시간 점수/임계값/정책 조정 + 감사 로그 |
| 비용 최적화 설계 | 룰엔진 1차 필터링 후 10-20%만 LLM 호출 |
| LLM Fallback 처리 | OpenAI 장애 시 룰엔진 단독 판정, confidence 기반 우선순위 |

# 프로덕션 전환 로드맵

## Phase 0: 즉시 수정 (1~2주)

| # | 작업 | 공수 | 담당 | 규제 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API 인증/인가(JWT+RBAC) 구현 | 2-3일 | 개발 | POJK 38/2016 |
| 2 | DB fallback 기본값 통일 | 1일 | 개발 | - |
| 3 | 감사 로그에 변경자(operator) 추가 | 1일 | 개발 | SE OJK 14/2023 |
| 4 | PII 마스킹 강화 (memo PII 감지) | 1일 | 개발 | UU PDP |
| 5 | 프롬프트 인젝션 방어 강화 | 2일 | 개발 | - |

## Phase 1: 규제 필수 (1~3개월)

| # | 작업 | 공수 | 담당 | 규제 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PPATK LTKM/LTKT + goAML 보고 모듈 | High | 컴플라이언스 +개발 | UU 8/2010 |
| 7 | 결제채널(BI-FAST/RTGS/QRIS) 분화 | Medium | 개발 | PBI 23/6/2021 |
| 8 | Transaction 모델 필수 필드 확장 | Medium | 개발 | - |
| 9 | 데이터 거주성 해결 (Bedrock 전환) | Medium | 개발+인프라 | PP 71/2019 |
| 10 | PEP/제재 목록 연동 인터페이스 | Medium | 컴플라이언스 +개발 | FATF Rec.12 |

## Phase 2: 운영 필수 (2~4개월)

| # | 작업 | 공수 | 담당 | 규제 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 케이스 관리 시스템 (큐/배정/조사/종결) | High | 개발 | SE OJK 29/2022 |
| 12 | TP/FP 마킹 + 피드백 루프 | Medium | FDS운영 +개발 | - |
| 13 | 고객 통지 + HOLD/BLOCK/DELAY 분화 | Medium | 개발+CS | SE OJK 29/2022 |
| 14 | Maker-Checker 규칙 변경 프로세스 | Medium | 개발 | POJK 18/2016 |
| 15 | SQLite → PostgreSQL 전환 | Medium | 인프라 | - |

## Phase 3: 코어뱅킹 연동 (4~6개월)

- CBS(T24) 연동 — 거래 이벤트 실시간 수신 + 차단/보류 실행

- BI-FAST Fast-Path — 룰엔진 단독 판정 (LLM 비동기 사후 평가)

- 계좌 정보 조회 + 동결 연동

- 수취인 블랙리스트 실시간 동기화

## Phase 4: 고도화 (6~12개월)

- 시간 윈도우 기반 velocity 엔진 (Redis 기반)

- 네트워크 분석 (계좌간 자금흐름 그래프)

- 전통 ML 모델 도입 (XGBoost) + LLM은 설명 생성에 한정

- 온프레미스 LLM 파일럿 (Llama 3/Qwen2)

- Fraud Case KB 확대 (12건 → 30건+)

# 비용 추정

| 항목 | 현재 (PoC) | 프로덕션 (월) |
| --- | --- | --- |
| LLM API (GPT-4o) | 테스트 수준 | $1,300 ~ $5,200 |
| LLM API (GPT-4o-mini 전환 시) | - | $200 ~ $800 (85% 절감) |
| 인프라 (PostgreSQL, Redis, ECS) | 무료 | $700 ~ $2,500 |
| FDS 분석관 인력 (25~85명, 3교대) | - | $30,000 ~ $60,000 |
| 총 월 운영 비용 (추정) | - | $32,200 ~ $68,500 |

* 일 50,000~100,000건 거래 기준, 인도네시아 인건비 적용

# 최우선 조치 권고 (Top 5)

| # | 조치 | 사유 | 관련 규정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API 인증/인가(RBAC) 구현 | 누구나 모든 API 접근/ 규칙 변경 가능 | POJK 38/2016 SE OJK 14/2023 |
| 2 | PPATK 보고 모듈 구현 | 법적 의무 불이행은 은행 인가 리스크 | UU 8/2010 PPATK 8/2022 |
| 3 | 케이스 관리 + TP/FP 마킹 | 탐지 후 처리 워크플로우 없으면 FDS 무용지물 | SE OJK 29/2022 |
| 4 | 고객 통지 + HOLD 액션 | 거래 차단 시 고객 통보 의무 미이행 | SE OJK 29/2022 UU PDP 27/2022 |
| 5 | 데이터 거주성 해결 | OpenAI API 직접 사용은 국외 데이터 이전 | PP 71/2019 POJK 38/2016 |

본 보고서는 KB Indonesia AI FDS PoC 프로젝트의 프로덕션 전환을 위한 전문가 검토 결과를 종합한 것입니다. PoC의 기술적 기반은 우수하나, 인도네시아 금융 규제 환경과 은행 운영 실무를 고려할 때 상기 로드맵에 따른 체계적 보강이 필수적입니다.

— 인도네시아 FDS 전문가 5인 패널